湖南省地质院

# 安全生产风险隐患大排查大整治工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，贯彻国务院安委会关于加强安全生产工作系列部署和要求，深刻汲取长沙浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司“5·4”特别重大烟花爆竹爆炸事故惨痛教训，根据省委、省政府及省安委会决策部署，结合我院实际，院党委决定从即日起，在全院深入开展安全生产风险隐患大排查大整治，特制定本方案。

## 一、总体要求

按照“有力度、有深度、有成效”总要求，在全院范围内开展“全领域、全流程、全覆盖和不留死角、不留盲区”的风险隐患大排查大整治。摸清全院安全生产风险底数，建立全院安全生产风险隐患台账，督促压实院属单位主体责任，推动重大事故隐患逐步清仓见底、动态清零，着力提升隐患排查整治质效，坚决防范事故发生，确保全院安全生产形势持续稳定向好。

## 二、排查整治重点内容

对照安全生产法律法规标准规范、国务院安委会加强安全生产工作“十五条硬措施”、相关行业领域重大事故隐患判定标准等要求，突出重点行业领域、重点环节，重点排查合法合规和主体责任落实情况，以及现场安全管理、教育培训、安全投入、应急预案等情况，尤其是风险分级管控和隐患排查治理双重预防机

制落实情况。结合我院实际，重点围绕以下九个方面开展排查整治：

消防安全领域：重点排查高层建筑、职工活动室、宾馆酒店、职工食堂、幼儿园、多业态混合经营场所等人员密集场所的安全出口、疏散通道、管道井状态及动火作业管理；消防控制室持证在岗情况，电动自行车违规停放充电、占用消防通道等问题；消防管网、消火栓、灭火器等设施器材完好情况；老旧基地电气线路老化问题， 出租物业各方消防安全管理职责落实情况，“九小场所”违规用火用电用气隐患， 以及出租物业是否存在生产、销售、存放烟花爆竹或危化品等行为。

建筑施工安全领域：重点排查深基坑、高支模、脚手架、起重吊装等危大工程专项方案编制、论证及落实情况；高处作业人员防护用品配备和临边洞口防护措施；施工现场临时用电、消防设施、材料堆放和警示标识规范性；塔吊、施工升降机等起重机械设备的安装、运行、拆卸等关键环节管理；违法分包转包、以包代管及作业人员超龄等问题。涉及有限空间作业的，严格检查“先通风、再检测、后作业”原则落实情况。

野外作业安全领域：重点排查地质勘查、测绘等野外作业人员安全交底、劳动防护用品及野外应急药品配备是否到位；汛期是否落实极端天气“叫应”机制，是否严格执行“一律停止户外作业”要求；无人机操作人员持证上岗、空域申请、飞行前后检查及电池充电存放是否符合规定；野外作业现场、野外驻地周边地

质灾害隐患情况。

交通安全领域：重点排查公务（业务）用车及野外用车（含租赁车辆）的维护保养；驾驶员资格准入、驾驶资质与安全教育培训落实情况；是否存在“三超一疲劳”及酒后驾驶等违法行为；野外工区通勤道路地质灾害隐患。

危化品及实验室安全领域：重点排查实验室危化品储存、领取、使用、退库、处置等全环节规范性；高温高压设备安全防护装置；气瓶防倾倒措施；实验室消防器材和应急洗消设施配备情况。

特种设备及基础设施安全领域：重点排查电梯、压力容器、起重机械等特种设备定期检验、维保记录及操作人员持证情况；老旧房屋结构安全、供电线路老化、燃气管道被违规占压、穿越密闭空间、老化锈蚀等隐患。

防汛备汛安全领域：重点排查防汛物资储备、应急预案细化与演练；地下车库防内涝措施；基地低洼地带、临山临坡地带、野外工区地质灾害隐患点防范措施；汛期值班值守和巡查检查制度落实情况。

合作项目及外包队伍管理领域：重点排查合作方资质、安全信用、安全管理协议签订及责任条款；是否将外协队伍纳入统一安全管理体系，高风险作业是否由我方人员现场确认；交叉作业是否签订安全协议明确各方职责；是否存在无资质施工、违规转包分包、使用无证人员及超龄从业人员等非法违法行为。

非煤矿山安全及技术服务领域：重点排查停产期间擅自复工

复产；井口、采场、排土场等重点部位安全警戒和封闭措施；留守人员安全管理、值班值守；井下通风、排水系统运行；民爆物品清退或封存；矿区边坡监测及汛期安全防范措施。同时，重点排查开展矿山技术服务过程中自身安全防范情况，包括入井安全交底、个体防护装备配备、上下井途中安全及应急联动机制等。

三、时间安排

（ 一）动员部署（2026 年 5 月 20 日前）。各单位要结合本方案及省方案要求，制定具体、可操作的实施方案，迅速动员部署，广泛发动项目一线、基地开展常态化自查，迅速推进大排查大整治工作。

（二）排查整治（2026 年 5 月 20  日 —11 月 30  日）。各单位要对所有项目、基地开展全覆盖、地毯式、滚动式排查，建立安全生产风险隐患台账，实行清单化管理、销号式整改。院安全生产管理室组织开展督导检查，指导各单位落实整改。

（ 三）常态推进（ 12 月 1 日起）。各单位对前期大排查大整治工作进行总结，固化好的经验做法，健全长效机制,常态化开展风险隐患排查整治。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要将大排查大整治行动摆在重要位置，逐级建立领导包保联系安全生产机制。主要负责人要亲自部署、亲自督办；其他负责人要按照“一岗双责”要求分线推进。要采取“超常规、长牙齿”的硬措施，推动风险隐患排查整治取得

实际成效。绝不允许一般性的开会、发文、检查，坚决杜绝敷衍塞责、形式主义、弄虚作假。

（二）强化问题整改和验收闭环。风险隐患排查整治实行“谁排查、谁签字、谁负责”。对排查出的事故风险，要及时采取人防、物防、技防措施消除或降低风险；对排查出的重大事故隐患，要逐一制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，采取限期整改、停产整顿等措施，并及时上报院安全生产管理室。

（三）强化督查问责。院安全生产管理室将对各单位排查整治情况开展抽查检查，对前期检查发现的问题隐患一并进行“回头看”。院安全生产管理室要将大排查大整治情况作为年度安全生产考核的重点内容，强化督查抽查，对工作滞后的单位采取提示、督办、约谈等措施并报告院党委；对排查不深入、整改不到位的，予以通报批评；对工作不力导致发生事故的，依规依纪严肃追责问责。

（ 四）加强信息报送。每月 25 日前，各单位要将本单位排查整治情况及安全生产风险隐患台账报院安全生产管理室。 12月 1 日前，报送安全生产隐患大排查大整治工作总结。

（ 五）注重宣传引导。充分利用宣传栏、微信群、安全培训等载体，广泛宣传大排查大整治的意义和要求。结合6 月“安全生产月”活动，围绕“人人讲安全、个个会应急”主题，开展安全宣传、应急演练、警示教育等系列活动，营造全员参与安全的良好氛围。

| 抄送：院领导，党委委员。 |  |
| --- | --- |
| 湖南省地质院办公室 | 2026 年 5 月 18 日印发 |